Urząd Komunikacji Elektronicznej

Opis Przedmiotu Zamówienia

Inwentaryzacja i podniesienie wersji systemu WSO2

Spis treści

Spis treści	2

1	Definicje	4

2	Przedmiot zamówienia	4

2.1 Ogólny	4

2.2 Stan aktualny	4

2.3 Przeniesienie usług	4

2.4 Inwentaryzacja, Aktualizacja i Optymalizacja WSO2	4

Wymogi ogólne	4

Przygotowanie do Testów	4

2.4.1 ETAP I – INWENTARYZACJA ŚRODOWISKA WSO2	5

2.4.2 ETAP II AKTUALIZACJA PLATFORMY	5

Testy Funkcjonalne	6

Testy Integracyjne	6

Dokumentacja Wyników Testów	7

Kryteria Akceptacji	7

2.4.3 ETAP III – OPTYMALIZACJA POWDROŻENIOWA	7

Testy Wydajnościowe	8

Testy Bezpieczeństwa	8

Dokumentacja Wyników Testów	9

Kryteria Akceptacji	9

2.5 Gwarancja	9

2.5.1 Gwarancja	9

2.5.2 Udzielanie informacji	9

3	Wymagania Techniczne	10

3.1 Architektura systemu	10

3.2 Integracja z innymi systemami	10

3.3 Migracja danych	10

3.4 Postanowienia dodatkowe	10

4	Dokumentacja	11

4.1 Dokumentacja Techniczna	11

4.2 Dokumentacja Administracyjna	11

4.3 Wymagania Dotyczące Dokumentacji	12

5	Dodatkowe informacji	12

5.1 Ogólne zasady dostępu zdalnego dla wykonawcy	12

# Definicje

SERWERY A – aktualnie posiadane serwery, na których uruchomione jest oprogramowanie WSO2 IS.

SERWERY B – planowane nowe serwery do uruchomienia oprogramowania WSO2 IS, które zastąpią serwery A

# Przedmiot zamówienia

## 2.1 Ogólny

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wdrożone jest oprogramowanie WSO2, pełniące funkcję centralnego modułu autentykacji Użytkowników oraz zakładania kont w systemach Urzędu.

## 2.2 Stan aktualny

Zamawiający posiada aktualnie dwa klastry dedykowane WSO2 w wersji 6.1 połączonej z bazą danych PostgreSQL (środowisko testowe i produkcyjne). System jest zintegrowany z Węzłem Krajowym, z Active Directory oraz z systemami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zamawiający wykorzystuje Centralny System Uwierzytelnienia (CSU), zbudowany w oparciu o oprogramowanie WSO2 Identity Server (WSO2 IS). Działanie CSU zapewnia funkcjonalność Single Sign-On i Sign-Out dla wszystkich współpracujących systemów Zamawiającego.

## 2.3 Przeniesienie usług

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie usługi na serwery klasy B, instalując i konfigurując najnowszą dostępną, stabilną wersję systemu operacyjnego Linux, posiadaną przez Zamawiającego, zapewniającą pełną zgodność z istniejącą platformą oraz wszystkimi zintegrowanymi systemami oraz wskazaną przez Zamawiającego wersję oprogramowania WSO2 IS.

Realizacja usługi nie może skutkować trwałym wyłączeniem pozostałych usług utrzymywanych na Serwerach A. Łączny czas ich niedostępności w trakcie prac migracyjnych nie może przekroczyć 4 godzin, chyba, że Zamawiający uprzednio wyrazi na to pisemną zgodę.

## 2.4 Inwentaryzacja, Aktualizacja i Optymalizacja WSO2

## Wymogi ogólne

## Przygotowanie do Testów

Wykonawca przygotuje plan testów i przedłoży do akceptacji dla Zamawiającego.

W ramach dokumentu będą wskazane:

- Środowisko Testowe: Przygotowanie środowiska testowego, które będzie odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy.

- Scenariusze Testowe: Opracowanie szczegółowych scenariuszy testowych, które obejmują wszystkie kluczowe funkcje i procesy. Każdy scenariusz będzie składał się z kroków do wykonania oraz informacji o oczekiwanym wyniku

## 2.4.1 ETAP I – INWENTARYZACJA ŚRODOWISKA WSO2

Wykonawca zrealizuje zintegrowany pakiet prac obejmujący:

- Etap 1: Inwentaryzację środowiska WSO2 – pełne zidentyfikowanie wszystkich systemów Urzędu wykorzystujących platformę oraz wskazanie integracji nieużywanych lub zbędnych, rekomendowanych do wyłączenia, utworzeniu procedury i dokumentacji postępowania w przypadku awarii;

| Cel | - Określenie pełnej listy systemów wykorzystujących WSO2 oraz identyfikacja zbędnych integracji. - utworzenie procedur i dokumentacji na wypadek awarii |
| --- | --- |
| Zakres prac | - analiza logów, baz konfiguracyjnych; - weryfikacja aktywności poszczególnych Service Providerów / API. |
| Produkty | - raport inwentaryzacyjny ( XLS/CSV + opis); - rekomendacje wyłączenia/utrzymania integracji; - mapa zależności systemowych (diagram UML / ArchiMate); - procedura, dokumentacja postępowania w przypadku awarii. |
| Kryteria odbioru | - raport kompletny, zatwierdzony przez Zamawiającego. |

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia inwentaryzacji środowiska WSO2, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, w ramach której należy wykonać:

  - Analizę logów i baz konfiguracyjnych.

  - Weryfikację aktywności Service Providerów / API.

  - Przygotowanie Raportu inwentaryzacyjnego i rekomendacji wyłączeń nieaktywnych integracji, procedury i dokumentacji postępowania w przypadku awarii.

Przegląd i zatwierdzenie Raportu przez Zamawiającego; ewentualne korekty listy integracji. Rozlicznie Etapu 1.

## 2.4.2 ETAP II AKTUALIZACJA PLATFORMY

- Etap 2: Aktualizację platformy – podniesienie WSO2 do najnowszej dostępnej, stabilnej wersji, wraz z przeniesieniem konfiguracji i danych na docelową infrastrukturę Serwerów B oraz dostosowanie do wymogów standardu WCAG 2.1 AA;

| Cel | Podniesienie WSO2 do najnowszej stabilnej wersji oraz migracja konfiguracji na Serwery B oraz dostosowanie do wymogów standardu WCAG 2.1 AA. |
| --- | --- |
| Zakres prac | - przygotowanie środowiska testowego; - wykonanie kopii zapasowych i planu rollback; - aktualizacja kluczowych komponentów; - testy regresyjne, funkcjonalne i wydajnościowe. |
| Produkty | - protokół przeprowadzenia aktualizacji; - logi i checklisty testowe; - instrukcja odtworzeniowa (disaster recovery). |
| Kryteria odbioru | - wszystkie testy przechodzą ≥ 95 % zdefiniowanych przypadków; - system produkcyjny działa w wersji X, co potwierdzają logi i panel administracyjny. |

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania środowiska testowego i migracji próbnej, w terminie do 60 dni od zakończenia Etapu 1.

  - Instalacja najnowszej stabilnej wersji WSO2 na Serwerach B.

  - Migrowanie konfiguracji, wykonanie kopii zapasowych, opracowanie planu rollback.

Aktualizacja środowiska produkcyjnego

  - Migrowanie WSO2 na Serwerach B.

  - Dopuszczalna przerwa w dostępności systemów zintegrowanych: ≤ 4 h (za zgodą Zamawiającego).

  - W razie niepowodzenia zastosowanie procedury rollback (maks. 2 h).

## Testy Funkcjonalne

Cel: Weryfikacja, czy system spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne określone w specyfikacji wykonane po zakończeniu etapu 2.

Zakres: Testowanie wszystkich funkcji systemu, w tym:

- Logowanie za pomocą konta w Active Directory w systemach zamawiającego korzystających z WSO2 (ESOD, Intranet i inne)

- Logowanie za pośrednictwem kont lokalnych WSO2, w tym procedura tworzenia konta i potwierdzenie e-mailem.

- Logowanie za pomocą Węzła Krajowego

- Pozostałe funkcjonalności wynikające z raportu inwentaryzacyjnego.

Metodyka: testy manualne/automatyczne zgodnie ze scenariuszami zatwierdzonymi w Planie Testów.

Kryteria sukcesu: Wszystkie funkcje działają zgodnie z wymaganiami, brak błędów krytycznych.

## Testy Integracyjne

Cel: potwierdzenie poprawnej współpracy WSO2 z wszystkimi systemami, które zostaną zidentyfikowane w raporcie inwentaryzacyjnym (pkt. 2.4.1). Weryfikacja poprawności integracji WSO2 z innymi systemami.

Zakres: dla każdej aktywnej integracji (Service Provider/API):

- sprawdzenie inicjacji i zakończenia sesji SSO,

- walidacja przekazywanych atrybutów (SAML/OIDC),

- obsługa błędów (np. użytkownik nieautoryzowany).

Metodyka: testy integracyjne na środowisku PRE-PROD, a następnie smoke-test w produkcji po migracji.

Kryteria sukcesu: 100 % integracji działa zgodnie z opisem w raporcie; brak błędów w logach krytycznych.

## Dokumentacja Wyników Testów

- Raporty częściowe – po zakończeniu każdego rodzaju testów Wykonawca przekazuje raport w formacie PDF/HTML wraz z surowymi wynikami (logi, zrzuty ekranu).

- Raport końcowy – podsumowanie wszystkich testów, zawierające listę defektów (z priorytetem i statusami naprawy) – stanowi podstawę do odbioru końcowego.

## Kryteria Akceptacji

Definicja: Określenie warunków, które muszą być spełnione, aby system został zaakceptowany.

Zakres: Wszystkie testy muszą zakończyć się sukcesem, brak krytycznych błędów, spełnienie wszystkich wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Procedura: Formalny proces akceptacji, w tym raporty z testów, podpisanie protokołu odbioru.

Przegląd i zatwierdzenie Raportu przez Zamawiającego; Rozlicznie Etapu 2.

## 2.4.3 ETAP III – OPTYMALIZACJA POWDROŻENIOWA

- Etap 3: Optymalizację powdrożeniową – dostosowanie parametrów wydajnościowych i bezpieczeństwa (tuning konfiguracji, czyszczenie repozytoriów, wdrożenie monitoringu, przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej) w terminie do 30 dni od zakończenia Etapu 2.

| Cel | Zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa i stabilności po aktualizacji. |
| --- | --- |
| Zakres prac | - tuning JVM (heap, GC); - konfiguracja cache, throttling, rate-limitów; - wsparcie przy implementacji monitoringu (Prometheus/Grafana, alerty); - przegląd polityk bezpieczeństwa (OWASP, CIS Benchmarks). |
| Produkty | - raport z testów wydajnościowych (np. JMeter); - zaktualizowane pliki konfiguracyjne; |
| Kryteria odbioru | - spełnienie ustalonych KPI (czas autentykacji, wykorzystanie CPU < 60 %); - akceptacja Zamawiającego. |

- Testy regresyjne i wydajnościowe

  - Wykonanie scenariuszy funkcjonalnych (≥ 95 % sukcesów).

  - Weryfikacja zgodności z KPI (czas autentykacji, obciążenie CPU).

  - Zgłoszenie gotowości do migracji produkcyjnej i zaplanowanie szczegółów procesu.

- Optymalizacja i tuning powdrożeniowy

  - Konfiguracja JVM, cache, mechanizmów throttlingu.

  - Uruchomienie monitoringu (Prometheus / Grafana) i alertów wspólnie z Zamawiającym.

  - Potwierdzenie, że wykorzystanie CPU < 60 % przy typowym obciążeniu.

- Przekazanie dokumentacji i krótkie szkolenie Administratorów

  - Instrukcje, dokumentacja, zaktualizowane pliki konfiguracyjne.

## Testy Wydajnościowe

Cel: Weryfikacja systemu pod kątem obciążenia (zużycia CPU/RAM) i szybkości działania.

Zakres: Testowanie systemu pod różnym obciążeniem, w tym:

- Liczba jednoczesnych użytkowników

- Czas odpowiedzi na zapytania

- Stabilność systemu przy długotrwałym obciążeniu

Metodyka: Testy obciążeniowe, testy stresowe, testy skalowalności.

Kryteria sukcesu: System działa płynnie przy określonym obciążeniu, czas odpowiedzi mieści się w akceptowalnych granicach określonych w pkt. 2.4.3.

## Testy Bezpieczeństwa

Cel: Zapewnienie, że system jest odporny na ataki i chroni dane użytkowników.

Zakres: Testowanie mechanizmów bezpieczeństwa, w tym:

- Autoryzacja i uwierzytelnianie

- Szyfrowanie danych

- Ochrona przed atakami typu SQL Injection, XSS, CSRF

- Test z wykorzystaniem będącego w posiadaniu Zamawiającego oprogramowania do weryfikacji bezpieczeństwa systemów.

Metodyka: Testy penetracyjne, audyty bezpieczeństwa, analiza kodu.

Kryteria sukcesu: Brak wykrytych luk bezpieczeństwa, zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.

## Dokumentacja Wyników Testów

- Raporty częściowe – po zakończeniu każdego rodzaju testów Wykonawca przekazuje raport w formacie PDF/HTML wraz z surowymi wynikami (logi, zrzuty ekranu).

- Raport końcowy –podsumowanie wszystkich testów, zawierające listę defektów (z priorytetem i statusami naprawy) – stanowi podstawę do odbioru końcowego.

## Kryteria Akceptacji

Definicja: Określenie warunków, które muszą być spełnione, aby system został zaakceptowany.

Zakres: Wszystkie testy muszą zakończyć się sukcesem, brak krytycznych błędów, spełnienie wszystkich wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Procedura: Formalny proces akceptacji, w tym raporty z testów, podpisanie protokołu odbioru.

Odbiór końcowy

  - Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, rozliczenie etapu 3.

Wszystkie powyższe działania muszą być wykonane w sposób zapewniający ciągłość pracy systemów zintegrowanych, przy zachowaniu limitu niedostępności określonego w pkt 2.3.

## 2.5 Gwarancja

### 2.5.1 Gwarancja

W ramach realizacji umowy wykonawca będzie świadczył gwarancji co najmniej przez 12 mc na wykonane usług począwszy od odbioru Etapu 3.

W ramach gwarancji wykonawca będzie usuwał błędy z następującym SLA:

| Typ błędu | Opis | Czas usunięcia błędu |
| --- | --- | --- |
| Krytyczny | System nie działa lub funkcjonalność, która powoduje niedostępność systemu | 8 godzin roboczych |
| Pozostałe | Nie działa funkcjonalność, która nie powoduje niedostępności systemu | 16 godzin roboczych |

### 2.5.2 Udzielanie informacji

Wykonawca będzie udzielał na żądanie przedstawiciela Zamawiającego informacji dotyczących funkcjonowania systemu przez okres trwania umowy i gwarancji w terminie do 16 godzin roboczych.

# Wymagania Techniczne

## 3.1 Architektura systemu

SERWERY B będą uruchomione na środowisku wirtualnym zamawiającego, który jest oparty o VMWARE.

Dla rozwiązań WSO2 przeznaczona jest posiadana przez zamawiającego baza danych PostgresSQL.

Środowisko wirtualne – instancje „Serwery B” będą uruchomione w klastrze wirtualizacyjnym Zamawiającego opartym na Vmware, z wykorzystaniem najnowszej, stabilnej wersji systemu operacyjnego Linux.

Warstwa bazodanowa – komponenty WSO2 korzystają z bazy danych PostgreSQL.

## 3.2 Integracja z innymi systemami

System wykorzystywany przez zamawiającego współpracuje z usługą Active Directory, serwerami pocztowymi Exchange, innymi systemami zamawiającego oraz z Węzłem Krajowym.

Katalog tożsamości (AD) – obsługa uwierzytelniania i synchronizacji atrybutów użytkowników przez protokół LDAP/LDAPS z Active Directory Zamawiającego.

Poczta elektroniczna – integracja z serwerami Exchange w zakresie wysyłki powiadomień (SMTP) oraz mechanizmów MFA (e-mail OTP).

Systemy biznesowe Zamawiającego – udostępnienie mechanizmów SSO w standardach SAML 2.0, OAuth 2.0/OIDC; Wykonawca konfiguruje istniejące integracje i wyłącza te wskazane jako zbędne w raporcie inwentaryzacyjnym.

Węzeł Krajowy – utrzymanie i, w razie potrzeb, odświeżenie integracji z Węzłem Krajowym; komunikacja przez kanał szyfrowany TLS 1.2+ z obustronną weryfikacją certyfikatu.

## 3.3 Migracja danych

Wszystkie dane związane z funkcjonowaniem usług muszą zostać przeniesione przez wykonawcę z SERWERÓW A do SERWERÓW B.

## 3.4 Postanowienia dodatkowe

- Powtórne testy – koszty testów ponownych, wynikających z nieusuniętych defektów, ponosi Wykonawca.

- Uczestnictwo Zamawiającego – Administrator systemu ma prawo brać udział w testach i wnosić uwagi do dokumentacji w terminie 3 dni roboczych od otrzymania raportu.

- Poufność danych – wszystkie dane użyte w testach podlegają przepisom RODO; w przypadku użycia danych produkcyjnych muszą zostać zanonimizowane przed przekazaniem Wykonawcy.

# Dokumentacja

## 4.1 Dokumentacja Techniczna

Opis: Szczegółowe informacje techniczne dotyczące systemu, które są niezbędne dla jego utrzymania i rozwoju.

Zawartość:

- Architektura Systemu: Diagramy i opisy komponentów systemu oraz ich interakcji.

- Specyfikacje Techniczne: Szczegółowe specyfikacje dotyczące hardware'u i software'u używanego w systemie.

- Instrukcje Instalacji: Kroki niezbędne do zainstalowania systemu na serwerach produkcyjnych.

- Instrukcje Konfiguracji: Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji systemu, w tym ustawienia sieciowe, integracje z innymi systemami, konfiguracja bezpieczeństwa.

- Instrukcje Utrzymania: Procedury dotyczące monitorowania, backupu, aktualizacji i rozwiązywania problemów.

## 4.2 Dokumentacja Administracyjna

Opis: Informacje przeznaczone dla administratorów systemu, które są niezbędne do zarządzania i utrzymania systemu.

Zawartość:

- Podręcznik Administratora: Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania systemem, w tym zarządzanie użytkownikami, konfiguracja systemu, monitorowanie wydajności.

- Procedury Bezpieczeństwa: Instrukcje dotyczące zabezpieczania systemu, zarządzania dostępem, audytów bezpieczeństwa.

- Procedury Backup i Disaster Recovery: Instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w przypadku awarii.

## 4.3 Wymagania Dotyczące Dokumentacji

- Język: Dokumentacja powinna być przygotowana w języku polskim.

- Format: Dokumentacja powinna być dostępna w formatach elektronicznych (PDF, DOCX) oraz, jeśli to możliwe, w formie interaktywnej (np. wiki).

- Dostępność: Dokumentacja powinna być łatwo dostępna dla wszystkich użytkowników i administratorów systemu.

# Dodatkowe informacji

## 5.1 Ogólne zasady dostępu zdalnego dla wykonawcy

- Do zdalnego dostępu wykorzystywane jest oprogramowanie pozwalające na bezpieczne zdalne połączenie z WSO2.

- Przedstawiciel Wykonawcy wnioskuje do Zamawiającego o dostęp zdalny wskazując pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

- Niezbędne dane do przydzielenia dostępu to: Imię, Nazwisko, email, nr telefonu komórkowego.

- Zamawiający po analizie przydziela odpowiednie dostępy.

- W każdej chwili trwania umowy Wykonawca może zawnioskować o dodanie lub odebranie uprawnień.

- Każdy pracownik Wykonawcy, który stwierdzi lub podejrzewa wystąpienie zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa teleinformatycznego, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utworzenie hasła i jego ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzania haseł w sposób zapewniający zachowanie ich poufności;

- Zabrania się pracownikom Wykonawcy:

  - udostępniania hasła i innych danych uwierzytelniających innym osobom;

  - zapisywania haseł w sposób jawny i umieszczania ich w miejscach łatwo dostępnych;

  - zapamiętywania haseł w skryptach logowania;

  - stosowania haseł opartych na skojarzeniach łatwych do odgadnięcia;

  - używania tych samych haseł do różnych systemów teleinformatycznych, czy też aplikacji;

  - korzystania z kont i haseł należących do innych użytkowników (dotyczy to również sytuacji zastępstw w przypadku nieobecności użytkownika).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu w każdym czasie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania sesji VPN i ich nagrywania.