Warszawa, 02.02.2026 r.

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.5.2026

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1071) 
i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia.

W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i złożenia informacji dotyczących szacowania wartości zamówienia.

- Zamawiający:

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy 
ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja, aktualizacja i optymalizacja systemu WSO2 Identity Server (zwany dalej  WSO2). Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane zostały 
w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Na Przedmiot zamówienia wchodzą następujące etapy:

  - Etap 1 - Inwentaryzację środowiska WSO2 – pełne zidentyfikowanie wszystkich systemów Urzędu wykorzystujących platformę oraz wskazanie integracji nieużywanych lub zbędnych, rekomendowanych do wyłączenia.. Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy

  - Etap 2 - Aktualizację platformy – podniesienie WSO2 do najnowszej dostępnej, stabilnej wersji, wraz z przeniesieniem konfiguracji i danych na docelową infrastrukturę Zamawiającego. Termin realizacji 60 dni od dnia zakończenia etapu 1.

  - Etap 3 - Optymalizację powdrożeniową – dostosowanie parametrów wydajnościowych i bezpieczeństwa (tuning konfiguracji, czyszczenie repozytoriów, wdrożenie monitoringu, aktualizacja dokumentacji powdrożeniowej). Termin realizacji 30 dni od dnia zakończenia etapu 2

- Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji: 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- Sposób przygotowania i złożenia informacji:

- Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

- Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;

- Informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bi@uke.gov.pl w terminie do dnia 10.02.2026 r. do godz. 16:00;

- Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:

  - Pan Radosław Matysiak, tel.: 532 542 394, adres email: Radoslaw.Matysiak@uke.gov.pl

  - Pan Marcin Szmit, tel.: 539 548 154, adres email: Marcin.Szmit@uke.gov.pl.

Załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego nr BA.WZP.26.6.5.2026 – wzór formularza

Oświadczam(y), że:

- Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w punkcie 
2 niniejszego zaproszenia:

Tabela 1 – Zamówienie podstawowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia: | Wartość netto (bez podatku VAT) w PLN | Wartość brutto (z podatkiem VAT) w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzację środowiska WSO2 |  |  |
| 2. | Aktualizację platformy |  |  |
| 3. | Optymalizację powdrożeniową, przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej |  |  |

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Nazwa wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________

Adres e-mail: __________________________________________________,

Telefon: ________________________, Faks:_____________________________

........................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y))

*Podpis(y) imienny(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu sporządzającego informację.

Do wypełnienia przez Wykonawcę.

Do wypełnienia przez Wykonawcę.