Załącznik nr 1 do zamówienia (OPZ), nr sprawy: BA.WZP.26.6.23.2026

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia i utrzymania Modelu Popytowo-Kosztowego (MKP).

- Usługi wsparcia i utrzymania MKP obejmują:

  - Usługę modyfikacji MKP o funkcjonalności umożliwiające określanie kosztów objęcia zasięgiem punktów adresowych w oparciu o inne technologie niż GPON, tj. co najmniej XG-PON lub XGS-PON,

  - Usługę usuwania błędów i modyfikacji funkcjonalności MKP oraz wsparcia Zamawiającego w ramach puli maksymalnie 400 roboczogodzin, dotyczące w szczególności:

    - wprowadzanie zmian w MKP, poprzez dodanie lub modyfikacje jego funkcjonalności lub zmianę konfiguracji,

    - aktualizację oprogramowania wykorzystywanego w Systemie,

    - aktualizację serwerów, serwerów aplikacyjnych i bazodanowych („poprawki” i „łaty” systemowe),

    - aktualizację mechanizmów tworzących kopie bezpieczeństwa (tworzenia oraz odtworzenia),

    - aktualizację posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, w przypadku dokonania modyfikacji MKP,

    - opracowania innej niż wskazanej w punkcie I.2.2.e dokumentacji,

    - usuwanie ujawnionych podczas eksploatacji błędów i nieprawidłowości MKP,

    - utworzenie mechanizmów kasujących wgrane dane przez użytkownika do aplikacji MKP oraz dane przeliczeniowe,

    - przeprowadzenie optymalizacji środowisk aplikacji MKP,

    - przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych dla administratorów technicznych,

    - przeprowadzenie konsultacji technicznych dla administratorów Systemu oraz administratorów biznesowych.

- Świadczenie usług, o których mowa w pkt I.2.2 odbywać się będzie w ramach zleceń.

- Zlecenia usług, o których mowa w pkt I.2.2 będą podlegały każdorazowej wycenie przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wycena zlecenia odnosić się będzie do liczby roboczogodzin niezbędnych do jego realizacji.

- Wynagrodzenie za realizację zleceń, o których mowa w pkt I.4 liczone będzie jako iloczyn wykonanych roboczogodzin i wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do regularnego zlecania zadań Wykonawcy.

- W ramach realizacji każdego ze zleceń, Wykonawca zobowiązany jest:

  - do utrzymywania aktualnego kodu środowiska MKP w repozytorium wskazanym przez Zamawiającego,

  - aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, w przypadku dokonania modyfikacji MKP lub umieszczenia w protokole przekazania zlecenia, adnotacji o braku wpływu Zlecenia na treść dokumentacji.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w pkt. I.7 będzie traktowane przez Zamawiającego jako usterka, która będzie skutkowała brakiem akceptacji Zlecenia.

# Dodanie funkcjonalności do określania kosztów w innych technologiach niż GPON

- W ramach zadania, o którym mowa w pkt I.2.1 Wykonawca zobowiązany będzie do modyfikacji MKP o funkcjonalności umożliwiające określanie kosztów objęcia zasięgiem punktów adresowych w oparciu o inne technologie niż GPON, tj. co najmniej XG-PON lub XGS-PON w tym:

- dodanie funkcjonalności umożliwiającej wybór przez użytkownika w jakiej technologii ma być wykonane trasowanie w danym workflow,

- przeprowadzenie analizy w zakresie modyfikacji parametrów i ustalenia kosztów urządzeń dla nowych technologii,

- aktualizację repozytorium kodu źródłowego w GitLab o zmiany powstałe w wyniku wprowadzonej modyfikacji,

- aktualizację posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji MKP w zakresie punktów I.2.1.a i I.2.1.b.

- Czas trasowania z wykorzystaniem nowych technologii (XG-PON, XGS-PON) nie może być dłuższy niż czas trasowania tego samego trasowania w technologii GPON.

- Warunek, o którym mowa w pkt II.2 zostanie spełniony również w przypadku nieznacznych różnic w czasach trasowania w poszczególnych technologiach.

# Wymagania w zakresie realizacji zamówienia

- Wykonawca odpowiada za zachowanie integralności i ciągłości pracy MKP w przypadku realizacji usług, o których mowa w pkt I, dotyczących w szczególności usunięcia błędów, instalacji aktualizacji, jakichkolwiek poprawek lub innych zmian w MKP, dokonywanych przez Wykonawcę w celu wdrożenia modyfikacji MKP lub usunięcia błędów.

- W ramach usuwania błędów w MKP Wykonawca nie może usuwać jakichkolwiek danych aktualnych i archiwalnych, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych przez Wykonawcę i Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wymagania ogólne do dokumentacji, o której mowa w pkt I:

- Każdy dokument musi być sporządzony w języku polskim,

- Każdy dokument musi zawierać metrykę informującą o:

  - osobie odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentu ze strony Wykonawcy,

  - autorach dokumentu,

  - numerze wersji dokumentu,

  - wersji podsystemu/modułu/komponentu Systemu, którego dotyczy zlecenie,

  - dacie wytworzenia wersji dokumentu,

  - historii zmian,

- Każdy dokument musi być logicznie spójny z pozostałymi dokumentami wytwarzanymi przez Wykonawcę w ramach Umowy,

- Wszystkie dokumenty wytwarzane przez Wykonawcę w ramach zamówienia muszą zostać przekazane Zamawiającemu w formatach: Microsoft Word (docx) oraz Adobe Acrobat Reader (PDF),

- Na wszystkich dokumentach wytworzonych przez Wykonawcę w ramach zamówienia muszą zostać umieszczone obowiązujące logotypy programów Funduszy Europejskich na podstawie których finansowane jest zamówienie tj.: w roku 2026 - Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), wraz z wyrażeniem „Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU”, natomiast w roku 2027 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, aktualizacji i zarządzania repozytorium dokumentacji. Repozytorium zostanie zrealizowane w oparciu o narzędzie Atlassian Confluence eksploatowane przez Zamawiającego lub inne uzgodnione z Zamawiającym,

- Wszystkie artefakty będą modelowane w odpowiednich notacjach – UML 2.1 lub BPMN 2.0.

- Skrócona dokumentacja MKP stanowi załącznik nr 1a do OPZ.

- W przypadku, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała zaangażowania nowych zasobów, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wymaganiach co do nowych zasobów.

- Nowe zasoby zostaną udostępnione Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wymagań, o których mowa w pkt III.5.

- W ramach realizacji zamówienia zostaną wykorzystane następujące środowiska:

- Środowisko developerskie (DEV) – środowisko przeznaczone do wytworzenia oprogramowania wytworzonego w ramach usług wsparcia i rozwoju. Zapewnienie środowisk developerskich leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi uruchomić środowiska developerskie na własnej infrastrukturze,

- Środowisko testowe (TEST) – środowisko w infrastrukturze Zamawiającego przeznaczone do testów akceptacyjnych, eksploracyjnych, bezpieczeństwa i wydajnościowych,

- Środowisko produkcyjne I i II (PROD) – środowiska w infrastrukturze Zamawiającego przeznaczone do produkcyjnego uruchomienia MKP.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację MKP.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy repozytorium kodu źródłowego MKP dla każdej wersji uruchomionej aplikacji.

- Wykonawca zobowiązuję się do utrzymania środowiska testowego i produkcyjnego w jednolitej wersji aplikacji po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuję się do utrzymania środowiska produkcyjnego I i produkcyjnego II w jednolitej wersji aplikacji/systemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania wersji MKP.

- Wymaga się, aby zastosowane przez Wykonawcę do realizacji Zleceń w ramach usługi wsparcia i utrzymania oprogramowanie, użyte w szczególności do implementacji wymagań, było oprogramowaniem o otwartej licencji (Open Source), która pozwala na legalne oraz nieodpłatne kopiowanie, a także zapewnia swoim użytkownikom prawa do samodzielnego modyfikowania, analizowania i rozbudowy jego kodu, w tym spełnia poniższe warunki:

- kod źródłowy musi być powszechnie dostępny do pobrania,

- musi być dozwolona redystrybucja modyfikacji,

- prawa związane z oprogramowaniem muszą się odnosić do wszystkich odbiorców programu, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych licencji,

- program nie może być licencjonowany tylko jako część szerszej dystrybucji,

- licencja musi być technicznie neutralna tzn., że nie może pociągać za sobą zastrzeżeń dotyczących konkretnego rozwiązania technologicznego, stylu lub interfejsu,

- oprogramowanie jest okresowo aktualizowane przez producenta.

- Wymaga się, aby System umożliwiał pracę na wszystkich platformach sprzętowo- programowych, na których możliwe jest uruchamianie przeglądarek w wersjach najnowszych i stabilnych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari.

# Procedura uruchamiania zleceń

- Zamawiający będzie przekazywać zlecenie zawierające określenie usług do  zrealizowania (przedmiot zlecenia), o których mowa w pkt I.2.2, na adresy mailowe wskazane Umowie.

- Realizacja zlecania dotyczącego usług, o których mowa w pkt I.2.2 nastąpi w terminie wskazanym w zaakceptowanej przez Zamawiającego wycenie.

- W przypadku gdy przedmiotem Zlecenia jest świadczenie usług, o których mowa w pkt I.2.2 Wykonawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia przekaże wycenę, która zawierać będzie następujące elementy:

- opis zakresu prac oraz sposób ich realizacji, wraz z uwarunkowaniami i  ograniczeniami,

- pracochłonność zakresu prac (liczbę roboczogodzin),

- termin realizacji zlecenia – liczbę godzin/dni na realizację prac.

- W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Zamawiającego co do warunków wyceny, Zamawiający może:

- odrzucić ją całkowicie i odstąpić od zlecenia, o czym poinformuje Wykonawcę,

- zażądać dodatkowych pisemnych wyjaśnień od Wykonawcy dotyczących przedłożonej wyceny,

- zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu uzgodnienia warunków wyceny.

- Wyjaśnienia, o których mowa w pkt IV.4.2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania od  Zamawiającego żądania złożenia wyjaśnień. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiający może odrzucić wycenę i odstąpić od zlecenia.

- Spotkanie, o którym mowa w pkt IV.4.3 odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub online (przez Internet) we wskazanym przez niego terminie. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniu.

- W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, w tym z  uwzględnieniem modyfikacji będących skutkiem działań, o których mowa w pkt IV.4, Wykonawca przyjmuje do realizacji Zlecenie na warunkach zaakceptowanej wyceny. Informację o akceptacji warunków zlecenia Zamawiający przekaże na adres mailowy, wskazany przez Wykonawcę.

- Bieg terminu realizacji zlecenia, o którym mowa w pkt IV.2 - 7 rozpoczyna się od momentu przekazania na adres mailowy informacji o akceptacji przez Zamawiającego wyceny.

# Prawo opcji

- Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zadań, o których mowa w pkt. I.2.2.

- Uruchomienie prawa opcji może następować w częściach w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Prawo opcji obejmuje usuwanie błędów i modyfikacje wybranych funkcjonalności MKP oraz wsparcie Zamawiającego w ramach puli maksymalnie 500 roboczogodzin, zgodnie z pkt IV OPZ;

- Zadania uruchomione do realizacji w ramach prawa opcji będą realizowane zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu oraz umowy.

# Procedury odbioru

- Potwierdzeniem przekazania Produktu lub Zlecenia do odbioru jest podpisany przez Wykonawcę protokół przekazania.

- Prawidłowe zrealizowanie Zlecenia zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Prawidłowe zrealizowanie Produktu zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona weryfikacji przekazanego Produktu oraz przekaże Wykonawcy informację o jego akceptacji albo zgłosi zastrzeżenia i uwagi do jego wykonania oraz wezwie Wykonawcę do uwzględnienia tych zastrzeżeń i uwag w terminie do 5 dni roboczych.

- Odbiór będzie polegał na potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności Produktu z OPZ oraz treścią Zlecenia i nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania i przekazania Zamawiającemu zaakceptowanego raportu.

- Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w pkt. VI.4 zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania Zamawiającemu poprawionego Produktu.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę poprawionego Produktu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przekaże Wykonawcy informację o akceptacji albo odmowie akceptacji poprawionego Produktu, z podaniem uzasadnionych przyczyn (w przypadku odmowy akceptacji).

- W przypadku braku akceptacji poprawionego Produktu, Zamawiający uprawniony jest do dalszego wzywania Wykonawcy do uwzględnienia uwag w terminach przez siebie wskazanych, aż do osiągnięcia skutku w postaci akceptacji Produktu. Strony przyjmują, że w takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce w przekazaniu Produktu począwszy od kolejnego dnia, następującego po upływie terminu, o którym mowa w pkt. VI.6, a Zamawiający uprawniony jest do naliczenia mu kary umownej z tytułu zwłoki albo do odstąpienia od Umowy.

- W przypadku, gdy Zamawiający w terminie wskazanym w pkt. VI.4 niniejszego rozdziału nie poinformuje Wykonawcy o akceptacji Produktu, ani nie zgłosi zastrzeżeń lub uwag, uznaje się, że Zamawiający przyjął i zaakceptował Produkt przekazany przez Wykonawcę bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zaakceptuje poprawioną wersję Produktu w przypadku uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń.

- Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru w przypadku nieprzekazania mu przez Wykonawcę ostatecznej wersji Produktu.